UNI-VIRTUAL: Plataforma Web de Educación Virtual

Edwin Carabali

James Medina

Ángel Angulo

Ingeniería de Software II — Proyecto de Curso

Trabajo presentado como requisito del curso de Ingeniería de Software

Director del Proyecto

Nombre del director

Título académico más alto

Instituto Universitario Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

2026

# Resumen

UNI-VIRTUAL es una plataforma web de educación virtual desarrollada en PHP 8 con arquitectura orientada a objetos (POO) de tres capas, paneles de gestión como Single Page Applications (SPA) en React 18 y una base de datos MySQL con 13 tablas relacionales. El sistema centraliza la gestión de aulas virtuales, materiales académicos, foros de discusión, control de asistencia y calificaciones, reemplazando el uso de herramientas externas como Zoom, Google Classroom y Microsoft Teams. La plataforma está dirigida a más de 300 usuarios activos distribuidos en tres roles: administradores, profesores y estudiantes. El desarrollo se llevó a cabo bajo metodología Scrum con sprints quincenales durante cinco meses.

Palabras clave: educación virtual, PHP, React, arquitectura POO, Scrum, gestión académica.

# Abstract

UNI-VIRTUAL is a virtual education web platform developed in PHP 8 with a three-layer object-oriented architecture (OOP), management panels as Single Page Applications (SPA) in React 18, and a MySQL database with 13 relational tables. The system centralizes the management of virtual classrooms, academic materials, discussion forums, attendance tracking, and grading, replacing external tools such as Zoom, Google Classroom and Microsoft Teams. The platform serves more than 300 active users across three roles: administrators, professors, and students. Development was carried out using Scrum methodology with two-week sprints over five months.

Keywords: virtual education, PHP, React, OOP architecture, Scrum, academic management.

Control de Versiones

Tabla 1

Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/02/2026 | Equipo de Desarrollo | Versión inicial del documento. |
| 2.0 | Marzo 2026 | Edwin Carabali | Actualización: arquitectura POO, paneles React SPA, API REST v1, sistema de diseño unificado, diagramas de clases. |
| 3.0 | Abril 2026 | Edwin Carabali | Actualización Sprint 6: refactor POO completo (SCRUM-126), validación SOLID integrada con evidencia de código, videollamadas Jitsi Meet (SCRUM-118), grabaciones .mp4 (SCRUM-120), configuración de perfil Directivo/Estudiante (SCRUM-121), diagrama de clases actualizado con View/Controller/Model abstractas y sus subclases. Correcciones en tabla BD (campos reales). Apendices A y B actualizados. |

Nota. Elaboración propia.

Resumen	2

Abstract	2

Introducción	4

1. Planteamiento del Problema	5

1.1 Descripción del Problema — Método 5W2H	6

1.2 Justificación	7

1.3 Objetivos	7

1.3.1 Objetivo General	7

1.3.2 Objetivos Específicos	7

2. Requerimientos del Sistema	8

2.1 Requerimientos Funcionales	9

2.2 Requerimientos No Funcionales	10

4. Arquitectura del Sistema	13

4.1 Diagrama de Arquitectura	15

4.2 Patrones de Diseño Aplicados	16

5. Diagramas del Sistema	16

5.1 Diagrama de Clases — Capa de Modelos	17

5.2 Diagrama de Clases — Capa de Controladores	17

5.3 Diagrama de Clases — Capa de Vistas	18

5.4 Diagrama de Casos de Uso	19

5.5 Diagrama Entidad-Relación	20

6. Modelo de Base de Datos	21

6.1 Validación de los Principios SOLID	23

S — Single Responsibility Principle	24

O — Open/Closed Principle	24

L — Liskov Substitution Principle	24

I — Interface Segregation Principle	24

D — Dependency Inversion Principle	24

7. Metodología de Desarrollo — Scrum	24

8.1 Estándares Aplicados	26

8.2 Medidas de Seguridad Implementadas	26

9. Roles del Equipo	27

10. Historias de Usuario	27

Historia de Usuario 1	28

Estudiante accede al aula virtual	28

Historia de Usuario 2	28

Profesor gestiona su aula virtual	28

Historia de Usuario 3	29

Administrador gestiona usuarios del sistema	29

Referencias	32

Apéndice A. Estructura de archivos del proyecto	34

Apéndice B. Endpoints de la API REST	34

# Introducción

El presente documento describe los requerimientos del sistema para el desarrollo de UNI-VIRTUAL, una plataforma web de educación virtual concebida como proyecto del curso de Ingeniería de Software. Su propósito central es reemplazar el uso de herramientas externas como Zoom, Google Classroom y Microsoft Teams, centralizando en un único sistema la gestión de aulas virtuales, materiales académicos, comunicación mediante foros y generación de reportes de asistencia.

El proyecto fue desarrollado bajo la metodología ágil Scrum con sprints quincenales. El equipo está conformado por un Developer, un Product Owner y un Scrum Master, con una duración estimada de cinco meses y entrega antes del inicio del siguiente semestre académico.

En su versión 2.0, el sistema evolucionó hacia una arquitectura orientada a objetos (POO) con una capa de API REST en PHP 8, paneles de administración, profesor y estudiante implementados como Single Page Applications (SPA) en React 18, y un sistema de diseño visual unificado mediante un archivo CSS compartido.

En su versión 3.0, el sistema evolucionó hacia una arquitectura orientada a objetos (POO) con una capa de API REST en PHP 8, paneles de administración, profesor y estudiante implementados como Single Page Applications (SPA) en React 18, y un sistema de diseño visual unificado mediante un archivo CSS compartido.

# 1. Planteamiento del Problema

## 1.1 Descripción del Problema — Método 5W2H

La siguiente tabla describe la problemática central del proyecto utilizando el método 5W2H, un enfoque estructurado que permite describir problemas de forma objetiva y clara, identificando los actores, el objeto del problema, el contexto, la temporalidad, la causa, el método de solución y el impacto. Tabla 2

Descripción del problema mediante el método 5W2H

| Dimensión | Descripción |
| --- | --- |
| Quién (Who) | Los actores principales del sistema son los Estudiantes (acceden a materiales, foros y progreso académico), los Profesores (gestionan aulas, publican materiales, calificaciones y reportes), y los Administradores (gestión de usuarios, materias y configuración). Como actor externo: directivas universitarias que consultan reportes de asistencia y rendimiento académico. |
| Qué (What) | Desarrollo de una plataforma web de educación virtual propia que centralice la gestión de usuarios, aulas virtuales por materia, publicación de materiales académicos, foros de discusión, control de asistencia, calificaciones y generación de reportes. |
| Dónde (Where) | La plataforma es desplegada sobre los servidores internos de la universidad (Apache/XAMPP), accesible desde cualquier navegador web para toda la comunidad académica. |
| Cuándo (When) | Duración de 5 meses con entregas incrementales mediante sprints quincenales. Entrega final antes del cierre del semestre académico 2026-I. |
| Por qué (Why) | La universidad depende de herramientas externas (Zoom, Google Classroom o Teams), lo que genera costos, pérdida de control sobre los datos institucionales y limitaciones para personalizar los procesos académicos propios. |
| Cómo (How) | Desarrollo ágil bajo metodología Scrum con sprints quincenales. Arquitectura PHP 8 POO de tres capas: Vistas (PHP + React SPA), Controladores (API REST) y Modelos (PDO + MySQL). Sistema de diseño CSS unificado para los tres paneles. |
| Cuánto (How much) | Impacta a más de 300 usuarios activos. Un retraso en la entrega obliga a continuar con plataformas externas, asumiendo costos de licenciamiento y riesgos de disponibilidad y privacidad de datos institucionales. |

Nota. Elaboración propia del equipo de desarrollo.

## 1.2 Justificación

La dependencia de plataformas externas genera tres problemáticas estructurales para la universidad: (a) costos de licenciamiento recurrentes, (b) pérdida de control sobre los datos institucionales al almacenarse en servidores de terceros, y (c) imposibilidad de personalizar los flujos académicos propios de la institución.

UNI-VIRTUAL resuelve estas tres problemáticas al ser una plataforma propia, desplegada en servidores internos, con código fuente abierto y adaptable a los procesos académicos específicos de la universidad. El impacto directo es sobre más de 300 usuarios activos y la eliminación del gasto por herramientas externas.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de educación virtual institucional que centralice la gestión de aulas virtuales, materiales académicos, foros de discusión, control de asistencia y calificaciones, mediante una arquitectura PHP 8 orientada a objetos con paneles de gestión como Single Page Applications en React 18.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar la arquitectura de tres capas POO del sistema: Vistas (PHP + React SPA), Controladores (API REST) y Modelos (PDO + MySQL).

- Desarrollar los módulos funcionales de gestión de usuarios, materias, aulas virtuales, materiales, actividades, foros, asistencia y calificaciones.

- Implementar los paneles de administrador, profesor y estudiante como SPAs en React 18 con un sistema de diseño visual unificado.

- Generar reportes de asistencia y calificaciones exportables en PDF y CSV/Excel con codificación UTF-8.

- Aplicar medidas de seguridad que cumplan con los estándares ISO 27001: cifrado bcrypt, TLS 1.3, prepared statements y validación por roles.

# 2. Requerimientos del Sistema

## 2.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe realizar. La Tabla 3 presenta los ocho requerimientos funcionales identificados para UNI-VIRTUAL, clasificados por nivel de prioridad.

Tabla 3

Requerimientos funcionales del sistema UNI-VIRTUAL

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF1 | El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios (estudiantes, profesores y administrador) mediante credenciales seguras con roles diferenciados. Contraseñas cifradas con bcrypt. | Alta |
| RF2 | El sistema debe permitir a los profesores subir y gestionar materiales académicos (PDF, presentaciones, videos) organizados por materia y aula virtual. | Alta |
| RF3 | El sistema debe organizar el contenido en aulas virtuales por materia, con acceso restringido según la inscripción del estudiante. | Alta |
| RF4 | El sistema debe contar con foros de discusión por materia donde estudiantes y profesores puedan publicar y responder mensajes anidados. | Media |
| RF5 | El sistema debe generar reportes de asistencia y calificaciones por materia, exportables en PDF y CSV/Excel con codificación UTF-8. | Media |
| RF6 | El sistema debe proporcionar paneles de gestión diferenciados por rol (Admin, Profesor, Estudiante) como Single Page Applications (SPA) en React 18. | Alta |
| RF7 | El sistema debe registrar la asistencia de los estudiantes por sesión y calcular el porcentaje acumulado por materia. | Media |
| RF8 | El sistema debe permitir calificar entregas de estudiantes con nota numérica (0–5) y retroalimentación escrita. | Alta |

Nota. Convención: Alta = funcionalidad crítica para el MVP; Media = funcionalidad importante no bloqueante. Elaboración propia.

## 2.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen los atributos de calidad del sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad y mantenibilidad. La Tabla 4 presenta los nueve requerimientos no funcionales del sistema.

Tabla 4

Requerimientos no funcionales del sistema UNI-VIRTUAL

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | El sistema debe soportar al menos 150 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento. | Alta |
| RNF2 | Los datos deben transmitirse de forma cifrada mediante TLS 1.3. | Alta |
| RNF3 | El sistema debe requerir autenticación multifactor para accesos administrativos. | Alta |
| RNF4 | El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo, salvo mantenimientos programados. | Alta |
| RNF5 | La plataforma debe ser compatible con Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones actuales. | Media |
| RNF6 | El sistema debe desplegarse sobre los servidores internos de la universidad, sin dependencia de servicios en la nube externos. | Alta |
| RNF7 | La interfaz debe ser intuitiva y accesible. Implementada como SPA React con sistema de diseño CSS unificado (panel.css). | Media |
| RNF8 | El sistema debe cumplir con estándares ISO 9001 (calidad) e ISO 27001 (seguridad de la información). | Alta |
| RNF9 | El sistema debe implementar arquitectura POO con separación en tres capas: Vistas (PHP + React), Controladores (API REST) y Modelos (PDO). | Alta |

Nota. RNF9 fue agregado en la versión 2.0 para formalizar la exigencia de arquitectura POO. Elaboración propia.

3. Stack Tecnológico

La Tabla 5 describe el conjunto de tecnologías seleccionadas para el desarrollo de UNI-VIRTUAL, garantizando compatibilidad con la infraestructura interna de la universidad y cumplimiento de los requerimientos no funcionales.

Tabla 5

Stack tecnológico de UNI-VIRTUAL

| Capa | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | PHP | 8.x | Lenguaje de servidor compatible con Apache, PDO, integración nativa con MySQL. Utilizado en la capa de Controladores (api/v1/) y Vistas (pages/). |
| Base de datos | MySQL | 8.x | SGBD relacional. Soporta las 13 tablas del sistema con integridad referencial. |
| Frontend SPA | React + Babel | 18 (CDN) | Paneles Admin, Profesor y Estudiante como Single Page Applications sin build step. Babel standalone transpila JSX en el navegador. |
| Gráficos | Chart.js | 4.4.0 | Gráficos en el dashboard administrativo (doughnut, bar, pie, line). Cargado vía CDN jsDelivr. |
| Sistema de diseño | CSS Variables + DM Sans | Propio | Archivo panel.css compartido (613 líneas). Fuentes: DM Sans, DM Serif Display, JetBrains Mono. |
| Autenticación | PHP Sessions + bcrypt | Nativa | Sesiones PHP con cifrado PASSWORD_BCRYPT. session_regenerate_id() previene session fixation. |
| Servidor | Apache (XAMPP) | 2.4 | Servidor de desarrollo. Puerto MySQL: 3307. Base URL: http://localhost/univirtual. |
| Almacenamiento | Sistema de archivos | Servidor | PDFs, videos, entregas en /uploads/ organizado por materia. |
| Reportes | FPDF + CSV nativo | PHP | Exportación de asistencia y calificaciones en PDF (FPDF) y CSV con BOM UTF-8 para compatibilidad con Excel. |
| Seguridad | TLS 1.3 + PDO | Estándar | Cifrado en tránsito. Prepared statements en todos los modelos para prevenir SQL Injection. |
| Control versiones | Git + GitHub | Actual | Repositorio del equipo con historial completo del proyecto. |
| Gestión ágil | Jira / Trello | — | Gestión del backlog y sprints bajo metodología Scrum. |

Nota. CDN = Content Delivery Network. DXA = Device eXtended Attribute (unidad de medida Word). Elaboración propia.

# 4. Arquitectura del Sistema

UNI-VIRTUAL implementa una arquitectura de tres capas orientada a objetos, donde cada capa tiene responsabilidades claramente definidas y se comunica con la capa adyacente mediante interfaces bien definidas: HTTP/JSON entre el frontend React y la API REST, y PDO entre los controladores y los modelos de base de datos.

Tabla 6

Arquitectura de tres capas del sistema UNI-VIRTUAL

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Archivos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Vistas | PHP 8 + React 18 | Verifica la sesión PHP, inyecta datos de sesión (window.__S) e imprime el HTML inicial con la SPA embebida. | pages/admin/dashboard.php, pages/directivo/dashboard.php pages/profesor/dashboard.php pages/estudiante/dashboard.php |
| Controladores (API REST) | PHP 8 POO | Recibe peticiones JSON de React, ejecuta lógica de negocio, consulta modelos y devuelve respuestas JSON. Controller.php como base abstracta. | api/v1/Controller.php api/v1/profesor.php api/v1/estudiante.php api/v1/usuarios.php |
| Modelos | PHP 8 POO | Abstracción de la base de datos con PDO. Patrón Singleton para la conexión. 12 clases de modelo. | models/Model.php models/Usuario.php models/Profesor.php models/Estudiante.php |
| Base de datos | MySQL 8 | Persistencia relacional. 13 tablas: usuarios, estudiantes, profesores, materias, inscripciones, aulas_virtuales, materiales, actividades, entregas, foros, mensajes, asistencia, notificaciones. | config/config.php config/database.sql |

Nota. POO = Programación Orientada a Objetos. SPA = Single Page Application. PDO = PHP Data Objects. Elaboración propia.

## 4.1 Diagrama de Arquitectura

La Figura 1 ilustra el flujo completo de una petición desde el navegador hasta la base de datos y la respuesta de vuelta al cliente React.

Figura 1

Diagrama de arquitectura del sistema UNI-VIRTUAL — flujo de peticiones.

Navegador → React fetch() → Controller.php (API REST) → Model.php (PDO) → MySQL → JSON → React setState()

Fuente: elaboración propia, 2026.

## 4.2 Patrones de Diseño Aplicados

El desarrollo de UNI-VIRTUAL aplicó cinco patrones de diseño reconocidos que mejoran la mantenibilidad, extensibilidad y legibilidad del código:

Tabla 7

Patrones de diseño aplicados en UNI-VIRTUAL

| Patrón | Ubicación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Singleton | config/config.php → db() | Una única conexión PDO compartida en todo el sistema. Evita múltiples conexiones simultáneas a MySQL. |
| Template Method | Controller → *Controller | Clase abstracta define el flujo: CORS, autenticación, respuesta JSON. Las subclases implementan las acciones específicas. |
| Composite | models/Mensaje.php | Mensajes con idPadre null (raíz) o idPadre int (respuesta). Misma interfaz para mensajes y respuestas. |
| MVC (adaptado) | Arquitectura general | Model (models/), View (pages/ + React SPA), Controller (api/v1/). Clara separación de responsabilidades. |
| SPA | Admin, Profesor, Estudiante | React maneja navegación client-side sin recargar la página. Fetch asíncrono a la API REST para obtener datos en JSON. |

Nota. Elaboración propia basada en los patrones GoF (Gang of Four) y patrones arquitectónicos web.

# 5. Diagramas del Sistema

## 5.1 Diagrama de Clases — Capa de Modelos

La Figura 2 presenta el diagrama de clases de la capa de modelos. La clase abstracta Model implementa el patrón Singleton para la conexión PDO y actúa como base de las 12 clases de modelo concretas del sistema.

Figura 2

Diagrama de clases — capa de modelos del sistema.

Diagrama de clases — capa de modelos del sistema.

Model (abstracto) → Usuario, Estudiante, Profesor, Materia, Material, Actividad, Entrega, Foro, Mensaje, Asistencia, Notificacion

Fuente: elaboración propia, 2026.

## 5.2 Diagrama de Clases — Capa de Controladores

La Figura 3 presenta el diagrama de clases de la capa de controladores (API REST). La clase abstracta Controller centraliza el manejo de CORS, autenticación por sesión y respuestas JSON estandarizadas.

Figura 3

Diagrama de clases — capa de controladores (API REST).

Controller (abstracto) → UsuarioController, MateriaController, ProfesorController, EstudianteController, StatsController, ReportesController, InscripcionesController

Fuente: elaboración propia, 2026.

## 5.3 Diagrama de Clases — Capa de Vistas

La Figura 4 presenta el diagrama de clases de la capa de vistas PHP. Cada clase View verifica la sesión activa, extrae los datos del usuario y genera el HTML inicial que incluye la SPA React embebida.

Figura 4

Diagrama de clases — capa de vistas PHP.

AdminView, ProfesorView, EstudianteView — método __construct() (requireLogin), render(), html(sessionJS)

Fuente: elaboración propia, 2026.

## 5.4 Diagrama de Casos de Uso

La Figura 5 presenta el diagrama de casos de uso del sistema, mostrando las interacciones entre los tres actores principales (Estudiante, Profesor, Administrador) y las funcionalidades disponibles para cada rol.

Figura 5

Diagrama de casos de uso — UNI-VIRTUAL.

Actores: Estudiante, Profesor, Administrador, Directivas (externo). Casos de uso por módulo: Autenticación, Aulas Virtuales, Materiales, Actividades, Foros, Asistencia, Calificaciones, Reportes.

Fuente: elaboración propia, 2026.

## 5.5 Diagrama Entidad-Relación

La Figura 6 presenta el diagrama entidad-relación de la base de datos MySQL, compuesta por 13 tablas con sus relaciones de cardinalidad y claves foráneas.

Figura 6

Diagrama entidad-relación de la base de datos MySQL.

13 tablas: usuarios, estudiantes, profesores, materias, inscripciones, aulas_virtuales, materiales, actividades, entregas, foros, mensajes, asistencia, notificaciones.

Fuente: elaboración propia, 2026.

# 6. Modelo de Base de Datos

El sistema implementa 13 tablas relacionales en MySQL 8. La Tabla 8 describe cada tabla con su propósito, campos clave y relaciones con otras tablas.

Tabla 8

Modelo de base de datos — tablas del sistema UNI-VIRTUAL

| Tabla | Campos clave | Propósito | Relaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | idUsuario, nombre, email, password, rol, activo | Almacena todos los usuarios del sistema con su rol (admin, profesor, estudiante) y credenciales cifradas. | 1:1 |
| estudiantes | idEstudiante, idUsuario, codigoEst, semestre, programa | Perfil académico del estudiante. Relación 1:1 con usuarios. | 1:N |
| profesores | idProfesor, idUsuario, departamento | Perfil docente del profesor. Relación 1:1 con usuarios. | 1:N |
| materias | idMateria, nombre, codigo, creditos, color, idProfesor | Materias académicas con código único, color de identificación y profesor asignado. | 1:N |
| inscripciones | idInscripcion, idMateria, idEstudiante, nota_parcial1/2, nota_final | Inscripción de estudiantes a materias. Almacena calificaciones parciales y finales. | N:M |
| aulas_virtuales | idAula, idMateria | Aula virtual asociada a cada materia. Punto de acceso para materiales y actividades. | 1:1 |
| materiales | idMaterial, idAula, titulo, tipo, ruta_archivo, descargas | Materiales académicos (PDF, video, presentación) organizados por aula virtual. | N:1 |
| actividades | idActividad, idAula, titulo, fechaEntrega, puntaje_max | Actividades evaluables con fecha de entrega y puntaje máximo definido. | N:1 |
| entregas | idEntrega, idActividad, idEstudiante, ruta_archivo, nota, feedback | Entregas de los estudiantes a las actividades con calificación y retroalimentación. | N:1 |
| foros | idForo, idAula, titulo, descripcion, abierto | Foros de discusión por aula virtual con estado abierto/cerrado. | N:1 |
| mensajes | idMensaje, idForo, idUsuario, contenido, idPadre | Mensajes del foro con soporte para respuestas anidadas (Composite pattern). | N:1 |
| asistencia | idAsistencia, idMateria, idEstudiante, fecha, asistio | Registro de asistencia por estudiante, materia y fecha de clase. | N:1 |
| notificaciones | idNotificacion, idUsuario, titulo, mensaje, tipo, leida | Notificaciones del sistema para usuarios con tipo y estado de lectura. | N:1 |

Nota. N:M = relación muchos a muchos. 1:N = uno a muchos. 1:1 = uno a uno. Elaboración propia.

# 6.1 Validación de los Principios SOLID

El sistema UNI-VIRTUAL fue validado contra los cinco principios SOLID durante el Sprint 6. El refactor SCRUM-126 corrigió violaciones detectadas en EstudianteController, donde cuatro queries SQL directas fueron movidas a sus modelos correspondientes.

## S — Single Responsibility Principle

Cada clase del sistema tiene una única razón para cambiar. View.php solo gestiona presentación, Controller solo maneja autenticación y respuesta JSON, y cada Modelo solo encapsula el acceso a datos de su entidad.

Corrección en SCRUM-126: Antes del refactor, EstudianteController::dashboard() contenía queries directas de asistencia, notificaciones, actividades y entregas. Cada query fue movida al modelo correspondiente: Asistencia::getPorcentaje(), Notificacion::getByUsuario(), Actividad::getProximasSinEntregar() y Entrega::getConteoEstudiante().

## O — Open/Closed Principle

El sistema está abierto para extensión pero cerrado para modificación. Para agregar un nuevo rol (ej. tutor), solo se crean TutorView extends View y TutorController extends Controller sin modificar las clases base. Los métodos render() y handle() son abstractos en las bases.

## L — Liskov Substitution Principle

Todas las subclases son intercambiables con sus bases. AdminView, ProfesorView, EstudianteView y DirectivoView implementan render() con la misma firma. EstudianteController usa $this->ok() y $this->error() exactamente como define Controller.

## I — Interface Segregation Principle

Cada controller expone únicamente los endpoints que su rol necesita. EstudianteController no tiene métodos de calificación, ProfesorController no tiene CRUD de usuarios, UsuarioController solo lo acceden admin y directivo mediante requireAuth(['admin','directivo']).

## D — Dependency Inversion Principle

Los controllers dependen de modelos (abstracciones), no de SQL directo (implementación concreta). Evidencia en código:

// ANTES (violación) — SQL directo en el controller

$sA = $db->prepare("SELECT COUNT(*) AS total, SUM(asistio) FROM asistencia WHERE idEstudiante = ?");

// DESPUÉS (correcto) — depende del modelo

$asistenciaModel = new Asistencia();

$pctAsist = $asistenciaModel->getPorcentaje($this->idEst, null);

# 7. Metodología de Desarrollo — Scrum

El proyecto se desarrolló bajo la metodología ágil Scrum con sprints quincenales de dos semanas. La Tabla 9 describe las cuatro ceremonias implementadas durante el ciclo de vida del proyecto.

Tabla 9

Ceremonias Scrum implementadas en el proyecto

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de sprint | 2 horas | Planificación de tareas del sprint. Selección de ítems del backlog y estimación en horas. |
| Daily Scrum | Diaria | 15 minutos | Sincronización: qué hice ayer, qué haré hoy, qué impedimentos tengo. |
| Sprint Review | Final de sprint | 1 hora | Presentación del incremento funcional al Product Owner para validación. |
| Retrospectiva | Final de sprint | 45 minutos | Identificación de mejoras: qué salió bien, qué mejorar, compromisos para el próximo sprint. |

Nota. Herramientas utilizadas: Jira/Trello para el backlog y sprints, Miro para retrospectivas y planning poker, Git + GitHub para control de versiones. Elaboración propia.

8. Estándares de Calidad y Seguridad

## 8.1 Estándares Aplicados

El sistema cumple con cuatro estándares de calidad y seguridad: (a) ISO 9001 para asegurar que los procesos de desarrollo cumplan criterios de calidad documentados y consistentes; (b) ISO 27001 para la protección de datos de los usuarios (credenciales, calificaciones, materiales académicos); (c) TLS 1.3 como protocolo de cifrado para todas las comunicaciones entre cliente y servidor; y (d) Scrum Guide como marco de trabajo para la gestión del desarrollo iterativo e incremental.

## 8.2 Medidas de Seguridad Implementadas

La Tabla 10 describe las nueve medidas de seguridad implementadas en el código fuente de UNI-VIRTUAL para cumplir con los requerimientos RNF2, RNF3 y RNF8.

Tabla 10

Medidas de seguridad implementadas en UNI-VIRTUAL

| Medida de seguridad | Implementación técnica |
| --- | --- |
| Hash de contraseñas | password_hash($pass, PASSWORD_BCRYPT) en Usuario::crear(). Factor de coste: 10 rondas por defecto. |
| Verificación segura | password_verify($input, $hash). Resistente a ataques de timing. |
| Prepared Statements | Todas las queries usan $stmt->execute([...]). Previene SQL Injection en 100% de las consultas. |
| Sesión PHP segura | session_regenerate_id(true) en login. Previene session fixation y session hijacking. |
| Validación de rol | requireAuth('rol') en cada Controller antes de proceder con cualquier acción. |
| CORS controlado | Headers CORS configurados solo para http://localhost en desarrollo. |
| Validación de uploads | Extensiones por whitelist (.pdf, .docx, .mp4, .zip). Límite: 200 MB por archivo. |
| XSS prevention | htmlspecialchars() en todas las salidas HTML de las vistas PHP. |
| JSON encoding seguro | JSON_HEX_TAG ¦ JSON_HEX_APOS ¦ JSON_HEX_QUOT en inyección PHP → JavaScript. |

Nota. XSS = Cross-Site Scripting. SQL Injection = inyección de código SQL. CORS = Cross-Origin Resource Sharing. Elaboración propia.

# 9. Roles del Equipo

La Tabla 11 describe los roles del equipo de desarrollo, sus integrantes y responsabilidades principales durante el ciclo de vida del proyecto.

Tabla 11

Roles del equipo de desarrollo de UNI-VIRTUAL

| Rol | Integrante | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | James Medina | Define la visión del producto, prioriza el backlog y valida que los entregables cumplan los requerimientos del cliente. |
| Scrum Master | Angel Angulo | Facilita las ceremonias Scrum, elimina impedimentos del equipo y garantiza el cumplimiento de la metodología ágil. |
| Developer | Edwin Carabali | Diseña la arquitectura POO de tres capas, desarrolla los controladores API REST, los modelos PHP, los paneles React SPA y guía la implementación técnica. |

Nota. Elaboración propia basada en los roles definidos en el Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020).

# 10. Historias de Usuario

## Historia de Usuario 1

### Estudiante accede al aula virtual

Tabla 12

Historia de usuario 1 — Acceso al aula virtual

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como estudiante, quiero acceder al aula virtual de mi materia para consultar los materiales publicados por el profesor y entregar mis actividades. |
| RF derivado | RF3: El sistema debe organizar el contenido en aulas virtuales por materia con acceso restringido según inscripción. |
| RNF derivado | RNF7: La interfaz debe ser intuitiva. Implementada como SPA React con tabs: Materiales, Actividades, Foros y Asistencia. |
| Criterio de aceptación | El estudiante inicia sesión, visualiza sus materias con progreso visual, accede al aula virtual y puede descargar materiales, entregar actividades y participar en foros. |
| Implementación | EstudianteView (PHP) valida sesión. React llama a /api/v1/estudiante.php?action=aula. EstudianteController consulta modelos y retorna JSON. React renderiza las tabs. |

Nota. Elaboración propia.

## Historia de Usuario 2

### Profesor gestiona su aula virtual

Tabla 13

Historia de usuario 2 — Gestión del aula por el profesor

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como profesor, quiero publicar materiales y crear actividades en mi aula virtual para que los estudiantes puedan acceder a ellos y entregarlos. |
| RF derivado | RF2: El sistema debe permitir a los profesores subir y gestionar materiales académicos organizados por materia. |
| RNF derivado | RNF9: El sistema debe implementar arquitectura POO con separación por capas. |
| Criterio de aceptación | El profesor accede al panel SPA, selecciona una materia, navega a la tab Materiales, sube un PDF y los estudiantes inscritos reciben notificación automática. |
| Implementación | ProfesorView valida sesión. React hace POST multipart a /api/v1/profesor.php?action=subir_material. ProfesorController guarda en uploads/ y crea notificaciones. |

Nota. Elaboración propia.

## Historia de Usuario 3

### Administrador gestiona usuarios del sistema

Tabla 14

Historia de usuario 3 — Gestión de usuarios por el administrador

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero crear, editar y desactivar usuarios del sistema para mantener el control de accesos institucionales. |
| RF derivado | RF1: El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados. |
| RNF derivado | RNF3: El sistema debe requerir autenticación multifactor para accesos administrativos. |
| Criterio de aceptación | El administrador accede al panel SPA, crea un usuario con rol, código y contraseña; puede editarlo, activarlo/desactivarlo y exportar el listado en CSV. |
| Implementación | AdminView valida sesión con rol 'admin'. React consume /api/v1/usuarios.php (GET/POST/PUT/DELETE). UsuarioController usa password_hash(). CSV exportado con BOM UTF-8. |

Nota. Elaboración propia.

Glosario

API REST. Interfaz de programación de aplicaciones que sigue el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer). Permite la comunicación entre el frontend React y el backend PHP mediante HTTP y JSON.

bcrypt. Algoritmo de hash de contraseñas basado en Blowfish. Utilizado para cifrar las contraseñas de todos los usuarios del sistema mediante password_hash() de PHP.

Bootstrap. Framework CSS que facilita el diseño responsivo y consistente de interfaces web mediante clases utilitarias y componentes predefinidos.

Controller (Controlador). Clase PHP que recibe una petición HTTP, ejecuta la lógica de negocio correspondiente, consulta el modelo y devuelve una respuesta JSON al cliente.

FPDF. Librería PHP de código abierto para generar documentos PDF directamente desde el servidor web sin dependencias externas.

JSON. JavaScript Object Notation. Formato ligero de intercambio de datos utilizado en todas las respuestas de la API REST de UNI-VIRTUAL.

Model (Modelo). Clase PHP que abstrae el acceso a la base de datos mediante PDO. Cada modelo representa una entidad del sistema (Usuario, Materia, Actividad, etc.).

MVP. Producto Mínimo Viable: versión funcional del sistema con las características esenciales para ser usada por los usuarios finales.

MySQL. Sistema gestor de base de datos relacional de código abierto que almacena todas las entidades del sistema en 13 tablas con integridad referencial.

PDO. PHP Data Objects. Extensión PHP que proporciona una interfaz uniforme para acceder a bases de datos. Utilizada con prepared statements para prevenir SQL Injection.

PHP. Hypertext Preprocessor. Lenguaje de programación del lado del servidor utilizado para el backend de UNI-VIRTUAL en su versión 8.x.

POO. Programación Orientada a Objetos. Paradigma de programación que organiza el código en clases con responsabilidades definidas, aplicado en las tres capas de UNI-VIRTUAL.

React. Biblioteca JavaScript de código abierto para construir interfaces de usuario. Utilizada en versión 18 (CDN) para implementar los paneles SPA de administrador, profesor y estudiante.

RF. Requerimiento Funcional: describe una función específica que el sistema debe realizar para cumplir con los objetivos del proyecto.

RNF. Requerimiento No Funcional: describe atributos de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad).

Scrum. Marco de trabajo ágil para el desarrollo iterativo e incremental de productos de software mediante sprints quincenales y un equipo autoorganizado.

Singleton. Patrón de diseño que garantiza que una clase tenga una única instancia durante toda la ejecución. Aplicado en la conexión PDO del sistema.

SPA. Single Page Application. Aplicación web que carga una sola página HTML y actualiza el contenido dinámicamente mediante JavaScript, sin recargar la página completa.

Sprint. Ciclo de desarrollo de dos semanas al final del cual se entrega un incremento funcional del producto. UNI-VIRTUAL utilizó sprints quincenales.

TLS 1.3. Transport Layer Security versión 1.3. Protocolo criptográfico para cifrar las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor de la plataforma.

# Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.

Palermo, J. (2008). The onion architecture. Jeffrey Palermo Blog. https://jeffreypalermo.com/2008/07/the-onion-architecture-part-1/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

The PHP Group. (2023). PHP 8.x documentation. PHP.net. https://www.php.net/docs.php

Meta Open Source. (2024). React — the library for web and native user interfaces. React.dev. https://react.dev

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. Oracle. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Apéndices

## Apéndice A. Estructura de archivos del proyecto

La siguiente estructura muestra la organización de directorios y archivos principales del proyecto UNI-VIRTUAL en el servidor Apache:

univirtual/

├── api/v1/          → Controladores API REST (PHP POO)

│   ├── Controller.php        (clase abstracta base)

│   ├── usuarios.php          (UsuarioController)

│   ├── profesor.php          (ProfesorController — 11 actions)

│   ├── estudiante.php        (EstudianteController — 11 actions)

│   ├── materias.php, inscripciones.php, stats.php, reportes.php

├── assets/css/      → Sistema de diseño

│   └── panel.css             (613 líneas, CSS variables compartidas)

├── config/          → Configuración

│   ├── config.php            (BASE_URL, DB_*, autoload modelos)

│   └── database.sql          (schema MySQL — 13 tablas)

├── models/          → Modelos PHP POO

│   ├── Model.php             (abstracto, Singleton PDO)

│   └── [12 modelos de entidad]

├── pages/           → Vistas PHP (AdminView, ProfesorView, EstudianteView)

│   ├── admin/dashboard.php

│   ├── profesor/dashboard.php

│   └── estudiante/dashboard.php

└── includes/        → auth.php (requireLogin, usuario())

## Apéndice B. Endpoints de la API REST

La Tabla 15 describe los endpoints principales de la API REST del sistema.

Tabla 15

Endpoints principales de la API REST de UNI-VIRTUAL

| Módulo | Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | GET | api/v1/usuarios.php | Listar todos los usuarios |
| Usuarios | POST | api/v1/usuarios.php | Crear nuevo usuario con bcrypt |
| Usuarios | PUT | api/v1/usuarios.php?id={n} | Editar usuario o activar/desactivar |
| Materias | GET | api/v1/materias.php | Listar materias con inscritos |
| Inscripciones | POST | api/v1/inscripciones.php | Inscribir estudiante a materia |
| Profesor | GET | api/v1/profesor.php?action=dashboard | Dashboard del profesor con stats |
| Profesor | GET | api/v1/profesor.php?action=aula | Contenido completo del aula |
| Profesor | POST | api/v1/profesor.php (multipart) | Subir material (action=subir_material) |
| Estudiante | GET | api/v1/estudiante.php?action=dashboard | Dashboard con materias y novedades |
| Estudiante | POST | api/v1/estudiante.php (multipart) | Entregar actividad (action=entregar) |
| Stats | GET | api/v1/stats.php | Estadísticas generales para dashboard admin |
| Reportes | GET | api/v1/reportes.php?tipo=notas | Reporte de notas por materia |

Nota. Elaboración propia.